TECHPARK CI Société de services informatiques - Abidjan CAHIER DES CHARGES Développement d’un module Odoo 18 personnalisé Gestion de parc informatique - it_parc Abidjan, juin 2026

# 1. Contexte de l’entreprise

TECHPARK CI est une société ivoirienne de services informatiques fondée en 2017 et implantée à Abidjan-Cocody. Elle emploie 85 collaborateurs répartis sur trois pôles d’activité : l’infogérance de systèmes d’information, l’intégration de solutions ERP et la maintenance de parcs informatiques pour des entreprises clientes des secteurs bancaire, industriel et public.

Dans le cadre de ses activités internes, TECHPARK CI gère un parc de plus de 320 équipements informatiques (postes de travail, serveurs, imprimantes, équipements réseau, téléphones IP) répartis sur deux sites à Abidjan et une antenne à Bouaké. Ces équipements sont affectés aux employés et aux départements selon les besoins opérationnels.

La société utilise Odoo 18 comme ERP central pour la gestion de ses ressources humaines, ses achats et sa comptabilité. Cependant, aucun module ne couvre aujourd’hui la gestion structurée du parc informatique interne, ce qui génère des lacunes organisationnelles importantes.

# 2. Problématique

L’absence d’un outil de gestion intégré au sein d’Odoo génère des dysfonctionnements opérationnels quotidiens que la Direction des Systèmes d’Information de TECHPARK CI a formellement documentés lors d’un audit interne conduit en mars 2026.

## 2.1 Dysfonctionnements identifiés

- Inventaire non fiable. - Le suivi du parc est assuré via un fichier Excel partagé, modifié par plusieurs personnes sans historique de modifications. Des équipements figurent comme disponibles alors qu’ils ont été réaffectés ou mis au rebut, rendant l’inventaire inexploitable pour les décisions d’achat.

- Traçabilité des affectations absente. - Aucun système ne permet de savoir quel employé utilise quel équipement, depuis quelle date et dans quel département. En cas de départ d’un collaborateur, les équipements ne sont pas systématiquement récupérés.

- Gestion des interventions non structurée. - Les demandes de maintenance sont transmises par e-mail ou par téléphone. Il n’existe pas d’historique consultable par équipement, ce qui empêche d’identifier les matériels récurrents en panne et de calculer le coût réel de maintenance par poste.

- Alertes de garantie inexistantes. - Les fins de garantie et les échéances de contrats fournisseurs ne font l’objet d’aucune surveillance automatique. Des équipements tombent en panne hors garantie sans que cela ait été anticipé, générant des coûts de réparation évitables.

- Pilotage sans données fiables. - La Direction ne dispose d’aucun tableau de bord consolidé. Les indicateurs clés (taux d’immobilisation, coût total de possession, équipements en fin de vie) ne peuvent être produits qu’avec plusieurs heures de travail manuel.

## 2.2 Impact mesuré

Ces dysfonctionnements ont des conséquences directes : un temps estimé à 6 heures par semaine consacré à la mise à jour manuelle des tableurs ; une perte estimée à 3,2 millions FCFA sur l’exercice 2025 due à des interventions qui auraient pu être évitées si les garanties avaient été suivies ; et deux incidents de sécurité liés à des équipements non récupérés après départ de collaborateurs.

# 3. Objectifs du projet

La Direction Générale de TECHPARK CI a validé le développement d’un module Odoo 18 personnalisé, nommé it_parc, répondant aux objectifs suivants :

- Objectif 1 - Centralisation. - Disposer d’un référentiel unique et fiable de tous les équipements informatiques, accessible depuis l’interface Odoo existante, sans double saisie.

- Objectif 2 - Traçabilité. - Connaître à tout instant l’affectation de chaque équipement (employé, département, localisation) et l’historique complet de ses mutations et maintenances.

- Objectif 3 - Anticipation. - Générer des alertes automatiques avant l’expiration des garanties et des contrats fournisseurs, afin de déclencher les renouvellements en temps utile.

- Objectif 4 - Reporting. - Produire des rapports PDF et des exports Excel exploitables par la Direction sans manipulation technique, directement depuis Odoo.

- Objectif 5 - Pilotage. - Offrir un tableau de bord synthétique permettant à la DSI de visualiser l’état du parc et les indicateurs clés en temps réel.

# 4. Fonctionnalités attendues

Le module it_parc s’intègre nativement à Odoo 18 en héritant des modules existants (hr, stock, purchase, account, maintenance, mail, contacts, web). Il est structuré autour des fonctionnalités suivantes :

| N° | Fonctionnalité | Description |
| --- | --- | --- |
| 01 | Gestion des équipements | Enregistrement de chaque équipement avec ses caractéristiques techniques, numéro de série, valeur d’achat, date de garantie et état dans un workflow à quatre étapes (Brouillon → Affecté → En maintenance → Retiré). |
| 02 | Affectation aux employés | Liaison de chaque équipement à un employé et un département. Historique de toutes les affectations successives. Wizard de réaffectation permettant de changer d’employé et de département avec saisie du motif. |
| 03 | Suivi des interventions | Enregistrement de chaque maintenance corrective ou préventive : technicien, dates de début/fin, durée calculée automatiquement, coût et rapport d’intervention. Vue calendrier des interventions planifiées. |
| 04 | Gestion des contrats fournisseurs | Suivi des contrats de maintenance et de licence : fournisseur, période de validité, montant, équipements couverts. Calcul automatique des jours restants avant expiration. Wizard de renouvellement. |
| 05 | Alertes automatiques | Génération d’alertes (modèle it.alerte) pour les garanties et contrats expirant dans un délai paramétrable. Wizard de scan manuel et déclenchement automatique par tâche planifiée (ir.cron). |
| 06 | Import en masse (CSV) | Wizard permettant de charger un fichier CSV d’inventaire, de créer les équipements manquants et de détecter les doublons par numéro de série. Un rapport d’import affiche les lignes créées, ignorées et en erreur. |
| 07 | Rapports PDF (QWeb) | Trois rapports imprimables : fiche individuelle d’équipement, rapport d’inventaire complet filtrable par département ou catégorie, historique des maintenances par période avec coût total. |
| 08 | Exports Excel | Trois fichiers téléchargeables : inventaire complet (toutes colonnes), synthèse des coûts de maintenance par asset et par mois, liste des contrats expirant dans les 60 jours avec mise en couleur conditionnelle. |
| 09 | Dashboard personnalisé | Tableau de bord développé librement par l’étudiant sous forme de composant OWL. Minimum : 4 indicateurs clés et 1 graphique. Données chargées via RPC depuis un modèle Python. Menu dédié dans la navigation. |

# 5. Exigences et contraintes techniques

| Domaine | Exigence |
| --- | --- |
| Plateforme cible | Odoo 18 Enterprise. Le module doit fonctionner sans modification du code source natif d’Odoo - seul l’héritage Python/XML est autorisé. |
| Langage & framework | Python 3.11+ pour les modèles et la logique métier. XML Odoo pour toutes les vues, menus et rapports QWeb. JavaScript OWL (Owl 2) pour le dashboard personnalisé. |
| Intégration Odoo | Toutes les dépendances doivent être déclarées dans __manifest__.py. Le module doit s’installer proprement avec la commande -u it_parc sans erreur ni warning. Les modèles doivent hériter de mail.thread et mail.activity.mixin. |
| Sécurité | Deux groupes obligatoires : IT Technicien (lecture + création d’interventions) et IT Manager (accès complet). Les droits sont définis dans ir.model.access.csv et ir.rule. Aucune vue ne doit être accessible sans groupe. |
| Rapports PDF | Générés exclusivement via le moteur QWeb natif d’Odoo. Chaque rapport est déclaré avec une action ir.actions.report et accessible depuis un bouton dans la vue concernée. |
| Exports Excel | Produits via la bibliothèque xlsxwriter (pip install xlsxwriter). Le fichier .xlsx est retourné comme pièce jointe téléchargeable depuis un bouton dans la vue ou un menu d’action. |
| Dashboard OWL | Implémenté obligatoirement sous forme de composant OWL (pas de vue list ou kanban Odoo). Les données sont récupérées via useService(‘orm’) ou un contrôleur JSON-RPC dédié. Aucun framework JavaScript tiers n’est autorisé. |
| Structure du module | Le module respecte la structure standard Odoo : dossiers models/, views/, wizards/, report/, security/, data/, static/. Un fichier README.md décrit l’installation et les fonctionnalités. |
| Données de démo | Un fichier data/it_parc_demo.xml fournit au minimum 10 équipements, 3 contrats et 5 interventions pour permettre la démonstration sans saisie manuelle. |
| Dashboard - liberté de conception | Le contenu, les KPIs, le graphique et la mise en page du dashboard sont entièrement laissés à l’appréciation de l’étudiant. Seules les contraintes techniques ci-dessus (OWL, RPC, minimum 4 KPIs, 1 graphique) s’appliquent. |